Convocatòria  de premsa de les AVV que participen en el seguiment i aplicació del Compromís per Glòries.

Els compromisos de mobilitat a Glòries avancen, però no al ritme acordat

Després d’un any de la constitució del grup de treball de mobilitat del Compromís per Glòries, les AVV valorem positivament la continuïtat d’aquest procés de participació però considerem molt insuficients els resultats obtinguts fins ara en matèria de mobilitat.

· Els grans temes pendents com l’arribada de la línia T4 del tramvia a Arc de Triomf, resten encara pendents, 
· L’estudi de mobilitat per buscar alternatives de transport públic a una part important de l’actual trànsit privat de la zona no s’ha encarregat ni s’han acordat consensuadament les seves bases. Aquest estudi tindria que haver estat fet abans de començar les obres.
· No s’ha complert el compromís de posar una unitat de mesura de les contaminacions a la zona. Ho exigim. Valorem com positiva (però insuficient) la propera col·locació d’una pantalla informativa a Gran Via.

· La modificació de frequències del tramvia (passar dels 8 minuts actuals a 6 o 4 minuts) encara resta pendent. En busos s’han aconseguit millores puntuals però no un augment significatiu d’aquesta oferta, que hem reclamat repetidament per línies com les 7 i 56.
· La nova oferta de transport públic de la banda muntanya de la Diagonal resta pendent. 
· El pas del tramvia de la banda mar a la banda muntanya s’està estudiant com es concreta
· Reivindiquem que s’agilitzi la construcció del carril bus que vindrà del Maresme i que també es faci de sortida
· S’està fent la avaluació del temps i de costos de  la proposta de pas del bus sota l’anella  viària fins que aquesta no s’enderroqui.
· L’ampliació del carril bus procent del Maresme fins a a la banda Llobregat resta  pendent.
· La construcció de carrils bici porta retard i es planteja de manera insuficient.
Aquestes demandes es van fer en el document de Compromís de Glòries i en el seu procés de concreció.

Ara volem fer el nostre balanç d’aquest any de treball. En general valorem que últimament  hi ha aspectes positius, com l’acceptació de que el tramvia vagi per l’Avinguda Diagonal també en el seu tram central, però també tenim la sensació que l’Ajuntament no s’atreveix a fer els passos decisius que calen per caminar cap una veritable mobilitat sostenible en aquesta part de la ciutat : fort augment de la oferta de transports públics, disminució i desconcentració del trànsit de cotxes (i assegurar que no augmentarà enlloc de forma significativa), reclamar a ATM-Generalitat-Ministerio de Fomento les inversions necessàries (Rodalies, etc.) etc.. No cal que parlem gaire més de mobilitat sostenible, el necessari és que la fem real. No serà fàcil però és possible i ho exigim. Som-hi !.
AVV Sagrada Família, AVV Ford Pienc, AVV Poblenou i AVV Clot-Camp de l’Arpa 

